河池·环江工业园区管理委员会

关于2019年整体支出预算绩效目标

评价报告

我委2019年初预算收入为395.31万元，其中基本支出195.31万元，项目支出200万元。年中追加项目经费，总收入为2023.48万元，整体支付率达到100%。

- 人员经费

人员经费应当支付的都已支付完毕，保障了职工利益。

- 项目内容

（一）综合业务工作费用：园区每年正常办公所需水电费、邮电费、报刊费、办公耗材、广告及宣传板报制作等费用约25万元。（二)聘请服务费用：1、聘请园区法律顾问7万元；2、聘请农业及农畜产品加工产业技术顾问0.2万元*12=2.4万元；3、聘请保安及公益岗位人员费用约2.6万元。(三）联系村工作经费：1、联系帮扶西南村脱贫、种置核桃、甘蔗、建设“美丽乡村”等中心工作指导费用；2、帮扶干部联系乡镇、村、贫困户工作费用。(四）园区党建业务工作经费：中共河池·环江工业园区党工委联合会（含园区管委会党组织、园区企业党支部）年度党建工作及主题教育活动经费。（五）办公设备购置费：根据河编【2016】54号文件2019年需增加人员4名，需购买：1、办公桌椅4套约2万元；2、电脑及打印机4套约2.8万元；3、档案柜2个约0.2万元。（六）党支部组织生活经费：支部在职党员60人，每人每年100元，合计：6000元。（七）招商前期业务工作经费：项目包装费（对推介的项目进行包装及印刷）及影像及宣传片制作及PPT等制作费及地方招商政策印刷等费用。（八）招商项目考察对接工作费用：对接、洽谈、实地考察、项目签约等费用。（九）维稳、处纠业务工作经费：1、园区企业统计工作经费。2、调解园区内企业与企业、企业与周边村屯和村民的各种纠纷工作经费。3、园区发展规划工作经费。（十）服务企业综合业务工作经费：1、2019年计划培育2家企业上规；不定期对企业开展统计普查，每季度召开一次企业统计员培训会。2、协助企业招聘员工，协助、指导企业开展员工岗前培训。3、协助、指导企业进行技改项目申报及品牌创建工作。4、协助各类企业申报政府补贴资金；申报第三方评估服务费。5、僵尸企业处置等工作经费。（十一）园区国土规划建设业务工作经费：按照市编办[2016]54号文件精神，园区成立国土规划建设局，组织工业园区区域用地的编制和报批，土地及房产权属登记等工作。（十二）园区征地工作组业务工作经费：农民工创业园及高端茧丝绸产业园及电子科技与仓储物流园及实木家俱加工园及污水处理厂征地后续的工作协调、处纠及征地等工作费用。（十三）园区财政业务工作经费：按照市编办[2016]54号文件精神，园区成立财政局，负责工业园区内财源培植、融资等工作，共需经费10万元。（十四）安全生产工作经费：开展企业安全生产检查、督查管理工作，指导协调企业做好安全生产工作，召开企业安全生产会议，举办安全生产月活动，聘请安全生产专家查安全隐患等各项工作费用。(十五）环境保护工作经费：对各企业环境进行监测、监查；开展世界环境日及其他有关环境保护宣传活动；聘请专家进行环境影响评价评审等工作费用。（十六）园区工会业务工作经费：按照市、县总工会2019年工会工作要求，园区工会维权、调研、组织活动、召开会议等工作费用。（十七）干部培训费：为了提高各部门干部职工业务能力水平，在2019年开展职工培训等工作费用约5万元。（十八）自治区乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金：用于污水处理厂和路网建设。（十九）自治区财政人力资源社会保障专项资金（农民工创业园建设奖补资金）：用于标准厂房建设。（二十）河钢留守处2019年各项经费：用于保障河钢留守人员正常支出。（二十一）自治县工业园区内企业职工基本养老保险政府补贴：用于企业养老保险补助。（二十二）理昂发电厂北侧市排水工程款：用于排水工程建设。

三、项目绩效目标

1.综合业务工作经费绩效目标为：保障单位正常的办公条件基础及正常运转。2.园区工会业务工作经费绩效目标为：保障工会会员的切身利益，丰富会员业余生活。3.招商前期业务工作经费绩效目标为：通过招商项目包装宣传吸引更多企业入驻环江。4.聘请服务费用绩效目标为：保障园区各项业务依法依规履行和自身权益。使园区企业得到更好的技术指导，也为了引进更多的技术项目和企业。使园区的管理、环境方面变得更好。5.联系村工作经费绩效目标为：帮扶的村屯经济发展水平有所提高，使村民尽快脱贫致富。6.园区党建业务工作经费绩效目标为：使党员在思想上有所启发，综合素质有所提高。7.维稳、处纠业务工作经费绩效目标为：减少纠纷，保障园区企业能稳定发展。8.园区财政业务工作经费绩效目标为：规范财务管理、管好财理好账，提高单位职工的融资技能。9.园区国土规划建设业务工作经费绩效目标为：做好自治县县域工业园区规划调整的编制和报批工作，完善高端茧丝绸产业园、电子科技与仓储物流园、实木家俱加工园的规划编制和报批工作，以及农民工创业园等几个园中园建设项目“一书两证”的办理和工程建设项目的招投标、工程管理和监督、竣工验收备案等工作。10.服务企业综合业务工作经费绩效目标为：提高企业员工工作能力；且通过指导，使企业更快上规，更快的做好技改项目申报及品牌创建。11.园区征地工作组业务工作经费绩效目标为：做好群众思想工作，能更快更多的征到土地。12.办公设备购置费绩效目标为：购买办公设备，改善干部职工办公条件，提高园区职工工作效率。13.招商项目考察对接工作费用绩效目标为：引进更多的项目，做好入园项目的管理、跟踪、服务工作。14.干部培训费绩效目标为：提高各部门干部职工业务能力水平。15.环境保护工作经费绩效目标为：使企业环境的各项指标达标，使企业员工的环保意识有所提高，保障企业做好环保工作。16.安全生产工作经费绩效目标为：保障企业的安全生产，提高企业员工的安全意识。17.党支部组织生活经费绩效目标为：丰富党员生活，保障党员利益。18.自治区乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金绩效目标为：建设好污水处理厂和路网，使园区基础设施越来越完善，有助于招商引资，促进环江经济发展。19.自治区财政人力资源社会保障专项资金（农民工创业园建设奖补资金）绩效目标为：建设好标准化厂房，完善园区基础设施，促进招商引资，增加农民工就业岗位。20.河钢留守处2019年各项经费绩效目标为：保障河钢留守人员工资、保险、电费、差旅费等正常开支。21.自治县工业园区内企业职工基本养老保险政府补贴绩效目标为：使园区企业得到养老保险补助，减轻企业负担，促进企业发展。22.理昂发电厂北侧市排水工程款绩效目标为：完善园区基础设施，促进园区和企业共同发展。

四、项目绩效评价工作

2020年1月15日，成立河池·环江工业园区管理委员会项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员。

组  长：黄春兰  党工委副书记、园区管委会主任

副组长：韦有文  党工委委员、园区管委会副主任

成  员：潘宝仕  党政办公室主任

梁  政  招商服务局局长

韦美孟  经济发展局局长

卢继进  国土规划建设局局长

周余杖  财政局局长

办公室设在党政办公室。

2.工作职责。

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布置、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年1月15日，考评工作组到项目点现场，按照审计署和自治区审计厅的要求，开展对单位所有项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

五、项目实施情况及绩效分析评价工作情况

（一）投入（满分）

2019年收入为2023.48万元；支出为2023.48万元，其中基本支出为284.06万元，项目支出为1739.42万元，都已完成投入使用。

- 过程、产出、效果(满分）

2019年，我委坚持发展第一要务，以优化营商环境、提高经济发展质量和效益为中心，提升服务企业水平，全力推进园区建设突围、产业转型升级、总量提升提质，促进园区经济高质量发展。据统计，2019年园区完成工业总产值20.02亿元，同比增长8.2%；实现工业增加值4.6亿元，同比增长2.22%。完成规模以上企业工业总产值14.8亿元，同比增长4.2%，完成规模以上企业工业增加值3.5亿元，同比增长2.9%，新增规上企业1家。完成固定资产投资6亿元，完成全年任务的200%；完成内资到位资金19.542亿元，完成自治区级下达全年任务的144%、市级下达全年任务100%。

主要工作成效与措施：

1.加快园区配套设施建设，夯实园区发展基础。

一是进一步深化工业园区规划，完成2019-2035年园区总体规划修编工作及园区产城融合发展、园区特色产业发展两个专题研究工作，目前规划方案正在修改，计划2020年3月完成评审定稿；二是强力推进园区城西污水处理厂工程项目建设，建成综合楼、鼓风机房、粗格栅、砂滤池、尾水泵房及混合反应池框架结构，正在进行CASS生物池底板钢筋绑扎及预埋件、内外墙抹灰等工作，预计2020年3月底竣工。三是完成扶贫车间1#楼项目建设并移交华威世通公司装修，12月已投入使用。四是强力推进农民工创业园（扶贫产业孵化基地）“两横一纵一渠”路网工程项目建设，完成路面沥青铺设、市政管网铺设、人行道及河道挡墙等，正在开挖纬二路断头路至鑫江路段，计划春节前打通。五是强力推进“高端茧丝绸产业园”项目建设，完成1#楼的2层主体建设、2#楼的部分桩基础施工及3#楼的全部桩基础施工工作；完成80亩场地平整;有序推进污水处理厂、供水厂和进园道路的前期工作。六是强力推进征地工作，奠定园区发展基础，完成征地测量737亩、已征土地兑现400亩，剩余的337亩已签征地协议，土地兑现工作正在有序推进；目前土地储备1800多亩。七是积极推进电子科技及仓储物流园用地指标和城西工业园的土地调规工作，完成仓储物流园选址意见、立项、勘测定界、用地预审等前期材料准备，预计2020年初落实电子科技及仓储物流园用地指标。

2.优化环境，外联内引，提升招商质量。

一是走出去。主动融入国家和自治区发展战略，围绕园区规划和产业布局，着力补链条，运用产业链招商、乡情招商、精准招商等招商方式，赴上海、东莞、深圳、福建、贵州等地对相关企业进行考察和交流，进一步加强与区外大企业、大集团交流对接，同时积极参加会展推介、项目恳谈和各种商会、协会活动，实施全方位、多层次、宽领域的推介宣传，其中参加比较大型的活动有东莞加工贸易洽谈会、深圳投资促进活动、深圳文博会、深圳绿博会、东盟博览会等。二是引进来。抓好招商项目推介活动，落实招商引资政策，主动邀请广西颐生园、深圳华威世通和配套企业、双狮粮油有限公司、裕美服饰、广拓新能源科技有限公司等企业到园区实地考察。三是突出中介招商。继续与上海东方龙招商中介机构合作，对重点招商项目实行委托“承包”招商，扩大项目企业对接面。四是全程服务，优化招商环境，内外资入园势头良好，华能界子良风电项目、华威世通年产2000万台智能终端产品项目等18个项目资金陆续到位。

通过以上招商方式，2019年园区招商引资成果丰硕。1—11月，新引进项目10个，其中投资超10亿元的新兴产业项目1个：华威世通年产2000万台智能终端产品项目；投资超1亿元项目6个：白岩山分散风电项目、华能光伏发电项目、园区医疗服务中心项目、益香园食品加工项目、巨纳新能源路灯项目、环江现代医药物流配送中心等，其中白岩山分散风电项目、华能光伏发电项目和巨纳新能源路灯项目为新能源新兴产业项目；新开工项目5个：华威世通年产2000万台智能终端产品项目、华能界子良风电项目、巨纳新能源路灯项目、园区医疗服务中心项目、环江现代医药物流配送中心;竣工投产项目2个：环江宝丰健新材科技有限公司溅射靶材项目、华威世通年产2000万台智能终端产品项目一期；意向入园项目2个。

3.紧抓融资和专项资金申报工作，助力园区基建。

一是以培育工投公司为重点，推动园区工投公司包装评级发债工作取得新突破，发行“河池环江市政一号”公司债券一期3000万元，目前已到位资金3170万元；二是尝试与商业银行融资取得新进展，取得广西金融投资集团（AAA信用级别）的3亿元融资担保意向书，为与中国农业银行环江县支行进一步沟通，力争获得该行3亿元贷款打下坚实基础；三是积极争取上级财政园区建设专项资金， 获得2019年自治区财政人力资源社会保障专项资金（农民工创业园建设奖补资金）500万元、 2019年自治区乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金470万元及2018年自治区财政人力资源社会保障专项资金（第二批）（农民工创业园）350万元。四是积极争取资金，兑付群众征地补偿款，一年来共获得县级征地补偿款2019.82万元，保障了园区的征地工作和土地储备工作顺利推进。

4.做好服务企业工作，推动工业高质量发展。

一是组织申报小型微型企业创业创新示范基地获得认定。为营造良好的创业创新环境，为小微企业创业创新提供服务支撑，按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，园区组织园区工投公司向自治区工信厅申报小型微型企业创业创新示范基地，经自治区组织专家评审和公示，环江毛南族自治县示范性贫困县农民工创业园获准认定为“自治区级小型微型企业创业创新示范基地”。二是促进农民工就业创业工作成效明显。为贯彻落实中央和自治区乡村振兴战略决策部署，我委加大对农民工创业园建设力度，创业园在建设投入资金、生产总值、入驻投产实体和农民工创办投产实体、吸纳农民工就业情况、吸纳建档立卡贫困户就业情况等方面工作取得明显成效，得到自治区人社厅、自治区财政厅对我县农民工创业园的激励扶持资金500万元，为促进农民工就业创业工作提供保障。三是组织开展现场招聘会，解决企业用工难题，助力我县脱贫攻坚。 积极对接企业，摸清企业用工情况，半年来协助县人社局组织企业举办招聘会6场次，共有200人现场签约，既为企业送去需要的人才，服务企业发展，同时助推我县“脱贫摘帽”。四是为园区企业提供减费降税服务。为普及小微企业普惠性税收减免政策及增值税小规模纳税人相关税收优惠新政策，邀请环江县税务局到园区内开展政策宣传会和税企座谈会，针对性地宣传与园区企业关系密切的税收政策，为园区企业带来极大的便利。五是指导企业申报职工基本养老保险补贴。为落实国家降低实体经济负担要求，营造我县良好的营商环境，推动县域经济发展。根据自治区相关政策，我委向自治县政府提交的《关于协调解决园区企业职工基本养老保险费补贴的请示》和《关于企业职工基本养老保险政府补贴工作方案》通过县人民政府常务会审批，落实园区企业享受地方财政3%的差额养老补贴共计175万元。六是指导企业申报认定就业扶贫车间。为促进建档立卡贫困家庭劳动力就近就地实现灵活就业或居家就业，根据相关文件，联合县人社局，组织园区内的符合条件的8家企业申报认定就业扶贫车间，大大提高了企业吸纳建档立卡贫困劳动力的积极性。七是市场开发拓展成效初显。以粤桂扶贫协作为契机，与自治县粤桂扶贫协作办一起组织环江久鹏天然食品开发有限公司、环江伍香源食品有限公司等十五家农特食品加工企业参加中国·深圳(第五届)国际现代绿色农业博览会，展销五香食品、山茶油、石崖茶等特色产品，开展特色农工旅项目推介，成功与深圳农产品国际流通协会、广东灯塔物流园有限公司、一果红（深圳）网络科技有限公司等五家企业签订了合作协议，现场完成近10万元的销售额，获得45万元意向订单。展销会过后，后续成果喜人。一果红、点筹网公司又多次深入环江调研，现已达成协议。目前，环江菜牛肉、环江红心柚、百香果已成功在一果红网上线，销量喜人；点筹网现阶段力推环江红心柚，线上线下齐头并进，已成功将环江红心柚打入深圳、北京、西安市场，截止目前，共发往深圳、北京等一线城市超过约40吨，牛肉约3000斤，为农产品加工企业拓展市场。八是协调解决理昂公司卸料中误伤送货司机事件，有效化解矛盾纠纷。九是引导“僵尸企业”彼得木业重组，成功投产并上规。

5.紧抓安监环保工作。

（1）抓环保。一是严控企业准入门槛，新引进项目凡是未通过环保初审的，一律不准入园；强化对园区企业排水排污的监测工作，定期对园内企业开展检查，发现问题及时整改整治。二是督促相关部门开展中央环保督察“回头看”交办群众反映问题整改工作并整改到位。三是编制《江缘茧丝绸有限公司、凯喜雅丝绸有限公司搬迁方案》并上报自治县人民政府审议决策。

（2）抓安全生产。一是按照工作计划开展园区企业日常监管工作，强化安全隐患排查治理，督促企业完成问题整改。截止目前，共检查园区企业83家/次，制作检查记录49份，发现问题或安全隐患284项，责令立即整改150项，责令限期整改134项，整改复查意见书40份。二是定期组织企业开展专项安全大检查活动。三是组织企业开展安全生产教育培训和企业安全生产主体责任宣传活动。截止目前，共召开主题会议5次，发放安全生产宣传手册600余份，悬挂或播放安全生产和应急管理宣传横幅标语6条。四是指导企业开展消防演练15场次。

6.抓实党建工作，以党建促发展。

一是落实目标，明确责任。围绕“抓党建、带队伍、促发展”这一核心，继续推进“1155”基层党建工作思路，即围绕“服务型党组织建设”这一主题，以重点打造五个特色园中园这一目标，深化非公党建“双五”（五化、五促）工程，形成园区党建工作与企业发展互促双赢的工作格局。二是完善党的组织生活制度。落实“三会一课”“主题党日”“双述双评”制度。定期召开支部党员大会、支部委员会，按时上好党课，进一步规范和完善“三会一课”记录本、“主题党日”记录本，全体党员认真学习并做好“三会一课”“主题党日活动”笔记，下载注册“学习强国”APP并开展学习，定期召开党风廉政工作会议和意识形态管理工作会议。通过开展支部述职活动、组织学习黄文秀先进事迹、组织企业党代表赴河池革命纪念馆开展“不忘初心，勇担职责使命”革命传统现场教育暨园区党工委主题党日活动、组织国庆升旗活动并收看习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上重要讲话，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”；加强对企业支部开展组织生活的指导工作，进一步发挥企业党员能人示范带动效应，把党员先锋岗设到车间、设到生产组上，开展“三比两争”活动。三是规范基层党组织日常工作。发挥园区党建指导站的作用，强化党支部管理党员主体责任，规范党费收取工作，规范发展党员工作，上半年共收缴党费2725.1元，发展入党积极分子2人，发展党员2人。四是继续开展“党建+”活动，如 “党建+脱贫攻坚”、“党建+服务企业”、“党建+征地工作”、“党建+项目建设”，深入脱贫攻坚村屯、企业生产一线和征地工作、项目建设现场，解决实际问题，实现园区工作在哪里，党建工作延伸到那里。五是启动“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，组织各项学习活动，如赴廉政基地开展“传承红色基因、加强廉政教育、增强党性修养”暨“不忘初心、牢记使命” 主题教育活动等。

2019年7月26日，河池市年中工作会议三个观摩考察点安排在河池·环江工业园区，2019年10月9日，自治区党委书记鹿心社到环江调研时也参观考察园区，各级领导对园区各项工作给予高度肯定。

六、评价结果和评价结论

自评总分100分，评价等级为优秀。2019年我单位完成了绩效目标。

- 经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结：我委严格按照财经法规及单位内部控制制度加强资金的监管力度，使资金的使用合法合规。且加强预决算的执行力度，能较好的保障园区各项工作的资金需要。

（二）存在问题：园区项目需要资金多，融资难度大，导致园区基础设施建设有些滞后。

（三）意见建议：全力以赴突破融资瓶颈，助力园区基建：一是积极研究财政政策,争取上级各项财政资金对园区建设的资金支持。二是加强工投公司培育工作，积累资产，继续推动园区工投公司包装评级发债工作。三是加强与政策性银行及商业银行的沟通合作，力争农行融资计划获得批准，争取银行对园区基础设施及项目建设融资的支持力度。四是做好项目前期工作，储备更多更好的项目,争取获得地方政府专项债券及其他金融项目的支持。五是努力学习防范金融风险知识,提高抗风险能力。

附件：河池·环江工业园区管理委员会整体绩效评价表

河池·环江工业园区管理委员会

2020年1月17日

| 河池·环江工业园区管理委员会整体支出绩效评价表 |
| --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 |
| 项目负责人 | 潘宝仕 | 联系电话 | 13877878915 |
| 地 址 | 广西河池市环江县思恩镇桥东路135号 | 邮编 | 547199 |
| 项目起止时间 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 2023.48 | 实际到位资金（万元） | 2023.48 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 自治区财政 | 1320 | 自治区财政 | 1320 |
| 市县财政 | 703.48 | 市县财政 | 703.48 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 2023.48 |
| 二、项目支出明细 |
| 支出内容 | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） |
| （经济科目） |  |  |
| 工资福利支出 | 275.67 | 275.67 |
| 办公费 | 15.85 | 15.85 |
| 印刷费 | 0.51 | 0.51 |
| 手续费 | 0.01 | 0.01 |
| 水费 | 0.21 | 0.21 |
| 电费 | 1.89 | 1.89 |
| 邮电费 | 4.84 | 4.84 |
| 物业管理费 | 1.98 | 1.98 |
| 差旅费 | 24.66 | 24.66 |
| 维修（护）费 | 1.68 | 1.68 |
| 公务接待费 | 13.75 | 13.75 |
| 劳务费 | 83.03 | 83.03 |
| 其他交通费用 | 0.53 | 0.53 |
| 其他商品和服务支出 | 35.37 | 35.37 |
| 对个人和家庭的补助（奖励金） | 0.02 | 0.02 |
| 办公设备购置 | 6.01 | 6.01 |
| 基础设施建设 | 1352.1 | 1352.1 |
| 对企业补助（费用补贴） | 205.37 | 205.37 |
| 支出合计 | 2023.48 | 2023.48 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期（或调整后）(万元） | 实 际（万元） |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 2023.48 | 2023.48 |
| 综合得分 | 100 |
| 自评等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 黄春兰 | 园区主任 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 韦有文 | 园区副主任 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 梁政 | 招商局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 潘宝仕 | 办公室主任 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 卢继进 | 国土规划建设局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 韦美孟 | 经济发展局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 周余杖 | 财政局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 填报人（签字）： |
| 年 月 日 |
| 评价组组长（签字）： |
| 年 月 日 |