河池·环江工业园区管理委员会

2021年整体预算支出绩效目标自评

报告

我委2021年初预算收入为453.66万元，其中基本支出252.66万元，项目支出201.00万元。年中追加项目经费，总收入为21285.57万元，总支出为21285.57万元，整体支付率达到100%。

- 人员经费

人员经费应当支付的都已支付完毕，保障了职工利益。

- 项目内容

- 综合业务工作费用：园区每年正常办公所需水电费约3万元，邮电费约2.5万元，残疾人就业保障金约2万元，报刊约1万元，宣传版报耗材等约6.5万元。（二)聘请服务费用：1、聘请园区法律顾问10万元；2、聘请保安人员费用等约2.5万元。(三）联系村工作经费：1、联系帮扶西南村、东兴镇及处级领导联系村脱贫、产业发展、建设“美丽乡村”等中心工作指导费用；2、帮扶干部联系乡镇、村、贫困户工作费用。(四）园区党建业务工作经费：中共河池·环江工业园区党工委联合会（含园区管委会党组织、园区企业党委）年度党建工作及主题教育活动经费。（五）办公设备购置费：根据河编【2016】54号文件2021年需增加人员4名及2人需更换办公设备，需购买：1、办公桌椅6套约3万元；2、电脑及打印机6套约4万元；3、档案柜6个约1万元。（六）党支部组织生活经费：支部在职党员50人，标准100元/人，年合计：5000元。（七） 干部培训费：为了提高各部门干部职工业务能力水平，在2021年开展职工培训等工作费用约3万元。（八）招商前期业务工作经费：项目包装费（对推介的项目进行包装及印刷），包含影像、宣传片制作及PPT等制作费及地方招商政策印刷等费用。（九）招商项目考察对接工作费用：对接、洽谈、实地考察、项目签约等费用。（十）招商工作接待费：依据“广西壮族自治区投资促进局、广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区招商引资接待管理办法（试行）的通知”文件精神（桂投促发【2019】3号文件），结合我委2021年招商工作计划，预计招商工作接待费为15万元。（十一）园区国土规划建设业务工作经费：按照市编办[2016]54号文件精神，园区成立国土规划建设局，组织工业园区区域用地的勘测定界、编制和报批，土地及房产权属登记，国土空间规划调整，建设项目规划和审查等。（十二）园区征地工作组业务工作经费：电子科技产业园（华威世通）、高端茧丝绸产业园、电子科技与仓储物流园、特色农业产品集中加工区的茧丝绸产业园征地及后续的协调、处纠等工作费用。（十三）服务企业综合业务工作经费：1、2021年计划培育2家企业上规；不定期对企业开展统计普查，每季度召开一次企业统计员培训会。2、协助企业招聘员工，协助、指导企业开展员工岗前培训。3、协助、指导企业进行技改项目申报及品牌创建工作。4、协助各类企业申报政府补贴资金；申报第三方评估服务费。5、僵尸企业处置等工作经费。6、申报相关示范基地经费。（十四）维稳、处纠业务工作经费：1、园区企业统计工作经费。2、调解园区内企业与企业、企业与周边村屯和村民的各种纠纷工作经费。3、园区发展规划工作经费。（十五）园区财政业务工作经费：按照市编办[2016]54号文件精神，园区成立财政局，负责工业园区内财源培植、融资、项目谋划申报和前期等工作，共需经费25万元。(十六）环境保护工作经费：指导和督促企业环境建设；开展世界环境日及其他有关环境保护宣传活动；聘请专家进行环境影响评价评审等工作费用。（十七）安全生产工作经费：开展企业安全生产检查、督查管理工作，指导协调企业做好安全生产工作，召开企业安全生产会议，举办安全生产月活动，聘请安全生产专家开展园区企业安全风险管控分级分类等各项工作费用。（十八）园区工会业务工作补助经费：按照市、县总工会2021年工会工作要求，园区工会维权、调研、组织活动、召开会议等补助工作费用。（十九）河刚留守处各项经费：河钢留守人员2021年各项经费（离退休人员工资、离退休人员生活补贴、留守人员工资、社保费、供养直属亲属、电费、邮电费、差旅费、水电维修费、应急维稳费用、旧管网更新改造费用等）。（二十）太平洋公司农民工工资和部分材料款。（二十一）完善扶贫车间1号楼消防设施资金。（二十二）喀斯特肥业评估费用。（二十三）华威科技有限公司补助资金。（二十四）广西益香园食品有限公司给水管安装工程。（二十五）招商奖励资金。(二十六）农民工创业园“两横一纵一渠”路网工程农民工工资和部分材料款。(二十七）耐禾村塘足屯水淹田排水管网改造费。（二十八）2021年第四批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（(河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程项目款)）。(二十九）2021年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政专项扶贫资金（项目管理费）。（三十）2021年中央财政专项扶贫资金产业扶贫资金、乡村振兴补助资金（农产品集中加工厂房）。(三十一）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政专项扶贫资金（工业园区大健康食品加工产业园标准厂房）。（三十二）2021年中央财政专项扶贫资金（桂西北特色农产品加工产业园项目）。（三十三）2021年广东帮扶广西财政协作资金。(三十四）绩效考评奖。（三十五）工业园区桂西北（环江）智慧食安全产业园项目概念规划及开发运营策略服务经费。（三十六）2021年第一批新增政府债务（环江高端茧丝绸产业园第一期标准化厂房及附属设施建设项目）桂财债[2021]30号。（三十七）2021年第六批政府债券（环江高端茧丝绸产业园第一期标准化厂房及附属设施建设项目）资金。（三十八）工业园区基础设施配套建设项目（一期）PPP咨询服务经费。

- 项目绩效目标

1.综合业务工作经费绩效目标为：保障单位正常的办公条件基础及正常运转。2. 聘请服务费用绩效目标为：保障园区各项业务依法依规履行和自身权益。使园区的管理、环境方面变得更好。3.联系村工作经费绩效目标为：帮扶的村屯经济发展水平有所提高，巩固村民脱贫成果。4.园区党建业务工作经费绩效目标为：落实“三会一课”“主题党日”“双述双评”制度。开展1次以上企业支部书记培训，慰问困难党员，开支委会，党员大会，上党课，开展党员活动，进行党务系统培训，进行政策性理论知识学习。使党员在思想上综合素质有所提高。5.办公设备购置费绩效目标为：购买办公设备，改善干部职工办公条件，提高园区职工工作效率。6.党支部组织生活经费绩效目标为：开展党员活动1次以上。丰富党员生活，保障党员利益。7.干部培训费绩效目标为：为了提高各部门干部职工业务能力水平，在2021年开展职工培训。8.招商前期业务工作经费绩效目标为：通过招商项目包装宣传吸引更多企业入驻环江。签约项目5个以上。9.招商项目考察对接工作费用绩效目标为：引进更多的项目，做好入园项目的管理、跟踪、服务工作。10.招商工作接待费绩效目标为：保障招商工作顺利进行，引进更多企业入驻环江。11.园区国土规划建设业务工作经费绩效目标为：做好工业园区区域用地的勘测定界、编制和报批，土地及房产权属登记，国土空间规划调整，建设项目规划和审查等工作。落实50亩以上用地指标。12.园区征地工作组业务工作经费绩效目标为：做好群众思想工作，能更快更多的征到土地。完成征地测量50亩以上。13.服务企业综合业务工作经费绩效目标为：提高企业员工工作能力；且通过指导，使企业更快上规，更快的做好技改项目申报及品牌创建。完成工业总产值15亿元以上。14.维稳、处纠业务工作经费绩效目标为：减少纠纷，保障园区企业能稳定发展。15.园区财政业务工作经费绩效目标为：规范财务管理、管好财理好账，提高单位职工的融资技能。争取融资资金500万元以上。16.环境保护工作经费绩效目标为：使企业环境的各项指标达标，使企业员工的环保意识有所提高，保障企业做好环保工作。完成园区内企业固定污染源排污许可登记发证工作，登记率90%以上。17.安全生产工作经费绩效目标为：保障企业的安全生产，提高企业员工的安全意识。检查园区企业100家/次以上。18.园区工会业务工作补助经费绩效目标：加强领导，积极宣传,扩大工会组织覆盖面；加强职工培训，动员职工在各自岗位上建功立业；服务职工群众，维护职工合法权益；丰富职工文体活动，提升工会队伍素质。19.河钢留守处各项经费绩效目标为：保障河钢留守人员基本支出及正常办公条件，保障河钢正常管理所需经费。20.太平洋公司农民工工资和部分材料款，做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展。21.完善扶贫车间1号楼消防设施资金，做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展。22.喀斯特肥业评估费用，服务好企业，促进企业发展。23.华威科技有限公司补助资金，服务好企业，促进企业发展。24.广西益香园食品有限公司给水管安装工程，做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展。25.招商奖励资金，做好招商引资工作，增加就业岗位，促进环江经济发展。26.农民工创业园“两横一纵一渠”路网工程农民工工资和部分材料款，做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。27.耐禾村塘足屯水淹田排水管网改造费，做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。28.2021年第四批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（(河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程项目款)），做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。29.2021年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政专项扶贫资金（项目管理费），做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。30.2021年中央财政专项扶贫资金产业扶贫资金、乡村振兴补助资金（农产品集中加工厂房），做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。31.2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政专项扶贫资金（工业园区大健康食品加工产业园标准厂房），做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。32.2021年中央财政专项扶贫资金（桂西北特色农产品加工产业园项目），做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。33.2021年广东帮扶广西财政协作资金，做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。34.绩效考评奖，及时发放绩效考评奖，保障职工利益，提高职工满意度。35.工业园区桂西北（环江）智慧食安全产业园项目概念规划及开发运营策略服务经费，做好项目前期工作，促进园区基础设施建设，促进招商引资。36.2021年第一批新增政府债务（环江高端茧丝绸产业园第一期标准化厂房及附属设施建设项目），做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。37.2021年第六批政府债券（环江高端茧丝绸产业园第一期标准化厂房及附属设施建设项目）资金，做好园区基础设施建设有助于招商引资，促进环江经济发展，增加就业岗位。38.工业园区基础设施配套建设项目（一期）PPP咨询服务经费，做好项目前期工作，促进园区基础设施建设，促进招商引资。

四、项目绩效评价工作

2022年1月13日，成立河池·环江工业园区管理委员会项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员。

组  长： 谭勉  党工委副书记、园区管委会主任

副组长：韦有文  党工委委员、园区管委会副主任

孙瑞    党工委委员、园区管委会副主任

成  员：潘宝仕  党政办公室主任

梁  政  招商服务局局长

韦美孟  经济发展局局长

卢继进  国土规划建设局局长

周余杖  财政局局长

办公室设在党政办公室。

2.工作职责。

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布置、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年1月13日，考评工作组到项目点现场，按照审计署和自治区审计厅的要求，开展对单位所有项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

五、项目实施情况及绩效分析评价工作情况

（一）投入（满分）

2021年收入为21285.57万元；支出为21285.57万元，其中基本支出为323.09万元，项目支出为20962.48万元，都已完成投入使用。

- 过程、产出、效果(满分）

2021年是建党100周年，是“十四五”的开局之年、起步之年，做好经济社会发展工作意义十分重大。我委认真贯彻落实市委、市政府和县委、县政府决策部署，以实施“一区三园五产业”（即：一区为河池·环江工业园区；三园为城西园、洛阳园、河钢园；五产业为林产加工产业、茧丝绸加工产业、特色食品加工产业、电子信息产业、清洁能源产业） 为主要抓手，全面推动园区各项工作，推动工业经济高质量发展，为“十四五”实现开门红打下坚实基础。据统计，2021年1-12月，累计完成工业总产值26.05亿元，同比增长23.1%；实现工业增加值10.2亿元，同比增长25.4%；完成规模以上企业工业总产值21.5亿元，同比增长28.2%；完成规模以上企业工业增加值9.2亿元，同比增长26.7%。新增规上企业4家。完成工业项目投资8.42亿元，完成固定资产投资2.84亿元，完成全年任务的101%。完成招商引资内资到位资金12.5亿元，完成市级下达全年目标任务的100%。主要工作措施与成效如下：

1.提升园区建设水平。一是推动河池市林业产业园区规划建设，完成《河池市林业产业园区总体规划（2021－2025）》编制初稿和项目可研编制初稿。产业园规划面积共20036亩，分城西片区和洛阳片区，其中城西片区14800亩，洛阳片区5236亩。目前正在推进产业园用地报批工作，并已启动用地300亩，用于意向入园林产品加工生产项目。目前，洛阳片区已有五家木材企业等待入驻。二是谋划推动一批园区基础设施建设项目开工建设。其中，河池环江工业园区大健康食品加工产业园第一期标准化厂房建设项目已完成1#桩基和2#三层梁板结构建设工作，完成建设进度40%左右；桂西北特色农产品加工产业园项目，已完成标准厂房第3层楼面的浇筑工程，完成工程80%左右；环江农产品集中加工区建设项目完成1、2号厂房桩基浇筑工作；环江高端茧丝绸加工厂房已完成两栋标准厂房的主体结构工程，完成工程90%左右。三是强力推进园区城西污水处理厂工程项目建设，已完成厂区及设备的安装及试运行工作，岗位人员已全部就位，正式投入运营。四是全面推进电子科技产业园扶贫车间标准厂房建设，一期共3栋标准厂房，其中1#、3#楼已建成投产，2#楼完成设备安装并试产；二期工程9栋标准厂房已全部完成主体建设及附属设施建设，其中6#楼已交付企业使用，其余8栋楼正在进行装修；三期12栋标准厂房及其附属设施建设项目已全部启动，截止12月底，已完成7.8万平方米标准厂房主体建设，同时建成两栋3.2万平方米的配套员工宿舍楼。五是农民工创业园（扶贫产业孵化基地）“两横一纵一渠”路网工程项目进入最后的指示牌、路灯安装阶段，即将全面投入使用。六是强力推进征地工作，截止12月份，共完成征地测量400多亩，并正有序开展征地兑现工作。七是清理并盘活“僵尸企业”土地资源，组织开展广西环江庆丰木业有限公司、广西环江彼得木业有限公司司法拍卖土地的收储工作，共收储工业土地265.184235亩，有效解决园区发展难题。

2.大力推动重点工业项目建设。一是完成广西华威科技有限公司年产2000万台智能终端产品项目（二期）1#、2#、3#标准厂房二次装修并交付使用，4、5号楼正在进行二次装修，预计明年3月底投产。二是完成宝昆公司校服生产项目场地平整及平面规划图、建筑单体设计，预计于明年3月份开工建设。三是完成永钜数据线项目厂房装修、设备安装调试工作，项目已于今年8月份顺利投产。

3.加强支柱产业招商。2021年，园区把“三企入桂”工作作为投资促进工作的重点之一，积极开展“行企助力转型升级”活动，坚持“强龙头、补链条、聚集群、抓创新”招商，主动融入港澳大湾区，采取主要领导挂帅招商、产业链招商、乡情招商、精准招商、中介招商等招商方式，赴北京、上海、佛山、深圳、福建、贵州、浙江等地对电子行业、林产行业、纺织行业、食品行业进行考察和交流，进一步加强与区外大企业、大集团交流对接，同时积极参加会展推介、项目恳谈和各种商会、协会活动，实施全方位、多层次、宽领域的推介宣传和考察。年内共组织外出招商16次，开展“请进来”活动20多次，开展“不见面招商”5次，共对接洽谈重要客商30多批次，新签项目8个，总投资25.4亿元。策划重点项目10个，其中“双百双新”产业项目2个。

4.多措并举开展融资工作，助力园区基础建设。一是谋划专项债券项目14个，获得2021年第一批新增政府债务（环江高端茧丝绸产业园第一期标准化厂房及附属设施建设项目）桂财债〔2021〕30号专项债券资金2000万元；2021年第六批政府债券（环江高端茧丝绸产业园第一期标准化厂房及附属设施建设项目）资金4500万元。二是积极申请上级及同级补助资金，获得桂财建〔2020〕262号提前下达2021年乡村振兴补助资金（园区标准厂房项目）—大健康食品加工产业园第一期厂房500万元；桂整合〔2020〕43号下达2021年中央财政专项扶贫资金（农产品集中加工区1号、2号厂房）592万元；获得乡村振兴衔接补助资金7000万元；工业园区收储司法拍卖“僵尸企业”工业用地资金1000万元；农民工创业园“两横一纵一渠”路网工程农民工工资和部分材料款500万元；工业园区基础设施配套建设项目（一期）ppp咨询服务经费64万元；耐禾村塘足屯水淹田排水管网改造费16.7万元；完善扶贫车间1号楼消防设施资金14万元；广西益香园食品有限公司给水管安装工程费8万元；工业园区桂西北（环江）智慧食安全产业园项目概念规划及开发运营策略服务经费35万元；喀斯特肥业评估费用14万元。三是以培育工投公司为重点，积极对接农发行等商业银行，推进河池·环江工业园区产业振兴融合保障中心项目建设进度，力争突破融资瓶颈。获得环江信用社贷款2000万元。四是加快推进河池环江工业园区基础设施配套建设3P项目（一期）的工作进度，积极寻求社会资本方，力求达到合作意向。五是积极谋划物流园项目，与农发行融资5亿元，预计下个月资金到位。

5.全力以赴做好服务企业工作。一是坚持立足长远，高起点谋划，组织申报工业互联网示范园区，并做好“十四五”河池·环江工业园区升级发展为国家级开发区的前期申报工作。二是积极服务企业用工，通过协助县人社局组织企业举办现场招聘会和指导企业开展线上招聘的形式，为园区企业招聘员工5249人，不仅解决了本地农村劳动力就近就地就业问题，还有效解决了企业用工难题。三是为园区企业提供减费降税服务。邀请环江县税务局到园区内宣传小微企业普惠性税收减免政策及增值税小规模纳税人相关税收优惠新政策，为企业带来极大的便利，进一步优化营商环境。四是指导规模以上企业申报2021年春节期间不停产奖励，扎实抓好“六稳”，全面落实“六保”工作。五是邀请柳州银行到园区内开展“桂惠贷”政策宣传，有效解决企业融资难题。六是推动建立“河池市出口退税资金池”，为企业正常享受出口退税提供便利。七是为企业开通新冠疫苗接种绿色通道，园区内42家企业的员工有序接种疫苗约7000人次，为园区企业发展构建了健康安全屏障。八是组织相关部门协助益香园公司申报扶贫产品并已纳入《全国扶贫产品目录》。

6.做好环境保护工作。一是严控企业准入门槛，新引进项目凡是未通过环保初审的，一律不准入园；强化对园区企业排水排污的监测工作，定期对园内企业开展检查，发现问题及时整改整治。二是督促相关部门开展中央环保督察交办群众反映问题整改工作。三是积极开展2021年“六•五”环境日暨生态环境进企业宣传月活动。

7.紧抓安全生产工作。一是按照工作计划开展园区企业日常监管工作，强化安全隐患排查治理。截止目前，共监督检查企业109家/次，检查发现问题和隐患159项，并已全部责令相关企业落实整改。二是开展“元旦、春节前工业园区安全生产大检查”、“春节后复工复产暨全国两会期间安全生产大检查”和“2021年安全生产月宣贯”活动，对园区企业开展了各时段的安全生产大检查和隐患治理工作。三是监督园区企业落实安全生产主体责任，制定《安全生产专项整治三年行动2021年度工作计划和任务清单》开展专项整治工作。

8.开展党史学习教育活动。认真学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、中国共产党在新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、党的十八大以来中国特色社会主义新时代时期的历史、习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、习近平总书记视察广西等一系列重要讲话精神、先进典型、党章、准则、条例、党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”等内容，围绕党史学习教育的要求对各项工作进行了专题学习研讨，开展调研、专项整治等，取得预期实效。

六、评价结果和评价结论

自评总分100分，评价等级为优秀。2021年我单位完成了绩效目标。

- 经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结：我委严格按照财经法规及单位内部控制制度加强资金的监管力度，使资金的使用合法合规。且加强预决算的执行力度，能较好的保障园区各项工作的资金需要。

（二）存在问题：园区项目需要资金多，融资难度大，导致园区基础设施建设有些滞后。

（三）意见建议：全力以赴突破融资瓶颈，助力园区基础设施建设。一是积极研究财政政策,争取上级各项财政资金对园区建设的资金支持。二是引进社会资本助力园区建设。三是加强谋划项目，继续做好项目前期工作，做好地方政府专项债券PPP项目的高质量申报工作。四是加强与政策性银行及商业银行的沟通合作，争取银行对园区基础设施及项目建设融资的支持力度。五是努力学习防范金融风险知识,提高抗风险能力。

附件：河池·环江工业园区管理委员会整体绩效评价表

河池·环江工业园区管理委员会

2022年1月13日

| 河池·环江工业园区管理委员会整体绩效评价表 |
| --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 |
| 项目负责人 | 潘宝仕 | 联系电话 | 13877878915 |
| 地 址 | 广西河池市环江县思恩镇桥东路135号 | 邮编 | 547199 |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 21285.57 | 实际到位资金（万元） | 21285.57 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 自治区财政 | 12736.926 | 自治区财政 | 12736.926 |
| 市县财政 | 8548.644 | 市县财政 | 8548.644 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 21285.57 |
| 二、项目支出明细 |
| 支出内容 | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） |
| （经济科目） |  |  |
| 工资福利支出 | 295.99 | 295.99 |
| 办公费 | 5.33 | 5.33 |
| 手续费 | 0.01 | 0.01 |
| 水费 | 0.25 | 0.25 |
| 电费 | 2.04 | 2.04 |
| 邮电费 | 4.09 | 4.09 |
| 差旅费 | 8.66 | 8.66 |
| 维修（护）费 | 0.14 | 0.14 |
| 公务接待费 | 13.60 | 13.60 |
| 劳务费 | 12.25 | 12.25 |
| 委托业务费 | 191.64 | 191.64 |
| 其他交通费用 | 18.91 | 18.91 |
| 其他商品和服务支出 | 9.16 | 9.16 |
| 对个人和家庭的补助（奖励金） | 0.01 | 0.01 |
| 办公设备购置 | 4.58 | 4.58 |
| 基础设施建设 | 1700.00 | 1700.00 |
| 对企业补助（费用补贴） | 2030.00 | 2030.00 |
| 专用材料费 | 14.00 | 14.00 |
| 税金及附加费用 | 2.11 | 2.11 |
| 房屋建筑物购建 | 16972.80 | 16972.80 |
| 支出合计 | 21285.57 | 21285.57 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期（或调整后）(万元） | 实 际（万元） |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 21285.57 | 21285.57 |
| 综合得分 | 100 |
| 自评等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 谭勉 | 园区主任 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 韦有文 | 园区副主任 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 孙瑞 | 园区副主任 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 梁政 | 招商局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 潘宝仕 | 办公室主任 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 卢继进 | 国土规划建设局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 韦美孟 | 经济发展局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 周余杖 | 财政局局长 | 河池·环江工业园区管理委员会 |  |
| 填报人（签字）： |
| 年 月 日 |
| 评价组组长（签字）： |
| 年 月 日 |